Приложение к постановлению Администрации Белозерского сельсовета от 26 сентября 2017 года № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации Белозерского сельсовета от 7 февраля 2017 года № 19 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области на 2017 - 2031 годы»

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области

2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1	Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	8

2.2	Социально-экономическая характеристика поселения, городского округа, характеристику градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса	9

2.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

2.4	Характеристика сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог	13

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)	14

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	14

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	15

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	16

2.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	16

2.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	17

2.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа	17

2.12	Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа	18

2.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	19

Таблица 2.13.1Информация о средствах, вложенных в транспортную инфраструктуру за последние пять лет, тыс. руб.	19

3.	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	20

3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского округа	20

3.2	Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа	26

3.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	26

3.4	Прогноз развития дорожной сети поселения, городского округа	27

3.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	29

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	30

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	30

4.	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

5.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	34

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	34

5.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	34

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	34

5.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	34

5.5	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	35

5.6	Мероприятия по развитию сети дорог	35

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

7.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

7.1 Полнота и  эффективность использования  средств  бюджета  на  реализацию мероприятий	40

7.2 Степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы	41

7.3 Показатели характеризующие цель и результаты реализации проекта ……………………………….  41

7.4 Показатели эффективности мероприятий ………………………………………………………………………………  41

8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКО О ОКРУГА	43

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план Белозерского сельсовета Белозерского района, Курганской области |
| Наименование заказчика программы | Администрация Белозерского сельсовета 641360, Курганская область, Белозерского района, с. Белозерское, ул. Советская, 30 Телефон/факс: тел. 8 (35232) 2-93-55, 2-93-49 |
| Наименование разработчиков программы | Индивидуальный предприниматель Дударев Антон Николаевич |
| Цели программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета с повышением уровня ее безопасности |
| Задачи программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования; - создания условий для пешеходного передвижения населения; - увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | До начала реализации программы, 2017 год: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с усовершенствованным покрытием – 45% Протяжённость автомобильных дорог федерального значения – 12,0 км Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 20,0 км Протяжённость автомобильных дорог местного значения – 53,56 км Протяжённость автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием – 24,0 км Протяженность тротуаров – 10,0 км Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения – 9,8% По итогам реализации программы, 2031 год: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с усовершенствованным покрытием – 63% Протяжённость автомобильных дорог федерального значения – 12,0 км Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 20,0 км Протяжённость автомобильных дорог местного значения – 53,87 км Протяжённость автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием – 34,2 км Протяженность тротуаров – 102,53 км Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения – 100% |
| Срок реализации программы | 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., с 2022 по 2031 гг. |
| Этапы реализации программы | Деление на этапы не предусмотрено |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Строительство автомобильных дорог местного значения (с освещением): 2018 г. – 0,31км Реконструкция автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (щебёночное и асфальтобетонное покрытие): 2017 г. – 1,147км 2018 г. – 2,0км 2019 г. – 2,0 км 2020 г. – 2,0 км 2021 г. – 2,0 км 2022 г. – 2031 г.– 2,2 км Строительство пешеходных тротуаров: 2017 г. – 7,7 км 2018 г. – 10,0 км 2019 г. – 10,0 км 2020 г. – 10,0 км 2021 г. – 10,0 км 2022 г. – 2031 г.– 52,53 км Строительство станции технического обслуживания: 2022 г. – 2031 г. - 2 шт. Строительство автомойки: 2022 г. – 2031 г. - 1 шт. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования для возможности реализации программы – 400400 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 38140 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год –3710 тыс. руб., 2018 год - 7310 тыс. руб., 2019 год - 6360 тыс. руб., 2020 год - 6360 тыс. руб., 2021 год – 6360 тыс. руб., 2022-2031 годы - 8040 тыс. руб.; средства областного бюджета - 343260 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 33390 тыс. руб., 2018 год - 65790 тыс. руб., 2019 год - 57240 тыс. руб., 2020 год - 57240 тыс. руб., 2021 год – 57240 тыс. руб., 2022-2031 годы - 72360 тыс. руб.; внебюджетные средства (по согласованию) – 19000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Белозерский сельсовет Белозерского района Курганской области              расположен в северной части Курганской области. Административный центр –  село Белозерское находится на расстоянии 42 км от областного центра.

В состав Белозерского сельсовета входят 4 населённых пункта: село       Белозерское, деревня Доможирова, деревня Корюкина, деревня Куликово (Закон Курганской области от 15 октября 2004 года № 556 (в ред. Законов Курганской  области от 29 июня 2009 года № 469, от 30 декабря 2010 года № 95) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области» (Принят Постановлением Курганской областной Думы от 25 декабря 2007 года № 2819 вместе с «Перечнем административно-территориальных единиц Курганской области»).

Характерной чертой сложившегося сельского расселения является неравномерная рассредоточенность населения по населенным пунктам на территории сельсовета. Значительный удельный вес по площади территории населенных пунктов сельсовета - 64% занимает село Белозерское. В мелких населенных пунктах — деревнях Куликово и Доможирова происходит ежегодное сокращение численности населения. В деревне Корюкина численность населения стабильна, с тенденцией роста.

Административный центр Белозерского сельсовета село Белозерское    связан с областным центром городом Курганом автомобильной дорогой федерального значения «Подъезд к г. Тюмень от магистрали М-51 «Байкал» и регионального значения с подъездом к селу Белозерское. Населённые пункты сельсовета деревни Доможирова, Куликово и Корюкина также имеют подъезды с твёрдым покрытием, по которым осуществляется связь населённых пунктов с районным и областным центрами.

Основу экономики Белозерского сельсовета составляет сельскохозяйственное производство. Промышленное производство на территории сельсовета слабо развито.

Границы Белозерского сельсовета определены Законом Курганской области от 15 октября 2004 года № 556 «Об установлении границ муниципального   образования Белозерского сельсовета, входящего в состав муниципального     образования Белозерского района» (в ред. Закона Курганской области от             30 декабря 2010 года № 95).

Общая протяженность границ муниципального образования — 92,63 км. Границы муниципального образования Белозерского сельсовета на разных участках совпадают с участками границ муниципальных образований: Речкинского,   Новодостоваловского, Боровского, Нижнетобольного, Скопинского, Светодольского и Баяракского сельсоветов. Связь населённых пунктов Белозерского сельсовета с населёнными пунктами района осуществляется сетью автомобильных дорог регионального и местного значения, выходящих на автомобильную дорогу федерального значения «Подъезд к г. Тюмень от магистрали М-51 «Байкал», пересекающую весь Белозерский район с севера на юг.

2.2 Социально-экономическая характеристика поселения, городского округа, характеристику градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Численность постоянного населения Белозерского сельсовета составляет 6361 человек по состоянию на 2016 год. Всё население сельское.

Таблица 2.2.1 - Динамика численности населения Белозерского сельсовета

| Населенный пункт | Численность постоянно проживающего населения по годам, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| с. Белозерское | 4692 | 4678 | 4616 | 4519 | 4580 | 4740 | 4644 | 4644 | 4674 | 4677 | 4684 | 4945 |
| д. Корюкина | 886 | 892 | 916 | 911 | 921 | 841 | 913 | 913 | 930 | 927 | 894 | 936 |
| д. Куликово | 388 | 408 | 369 | 356 | 361 | 359 | 337 | 337 | 341 | 341 | 310 | 326 |
| д. Доможирова | 244 | 239 | 197 | 179 | 176 | 179 | 157 | 157 | 155 | 155 | 142 | 154 |
| Итого по сельсовету | 6210 | 6217 | 6098 | 5965 | 6038 | 6119 | 6051 | 6051 | 6100 | 6100 | 6030 | 6361 |

Демографическая ситуация Белозерского сельсовета в целом характеризуется устойчивой тенденцией роста численности населения, в том числе и за счет миграционного притока. Ощутимый рост, во всех населённых пунктах, виден за 2015 год, и составил на январь 2016 года 331 человек, то есть 5,4 %.

Процесс роста численности населения в Белозерском сельсовете протекает как за счёт роста рождаемости населения, так и за счёт миграционного притока населения. В числе мигрантов граждане, прибывшие из других районов Курганской области, а так же из ближнего зарубежья. Близость к областному центру, а также развитая социальная инфраструктура села Белозерское привлекают        мигрантов на территорию сельсовета.

Плотность населения Белозерского сельского поселения (число жителей на 1 га) составляет– 3,3 человека.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения.

Таблица 2.2.2 - Структура населения Белозерского сельсовета по возрасту (всё население сельское)

| Возрастные группы, лет Женщины(мужчины) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всё население, человек | 6100 | 6100 | 6030 | 6361 |
| В том числе в возрасте: |  |  |  |  |
| До 1 года | 85 | 78 | 77 | 66 |
| От 1 до 6 лет | 522 | 579 | 415 | 605 |
| От 3 до 6 лет | - | 397 | 288 | 427 |
| От 16 до 55(60) лет | 3896 | 3065 | 3332 | 3489 |
| От 55(60) лет | 1039 | 1783 | 1415 | 1447 |

Рис.2.2.1 Поло-возрастная пирамида Белозерского сельсовета

Структура населения по половозрастному составу определена на    основании данных генерального плана. В структуре населения удельный вес трудоспособного населения составляет 54,4% от численности населения сельского поселения, дети дошкольного и школьного возраста — 20,3%, нетрудоспособное население — 25,3%.

Рис.2.2.2 Современный баланс численности населения Белозерского сельсовета по возрастному составу

Таблица 2.2.3 - Распределение трудовых ресурсов

Белозерского сельсовета

| Виды экономической деятельности | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность человек | % | Численность человек | Численность человек | Численность человек | % | Численность человек | % |
| Население сельсовета, чел. | 6100 | - | 6100 | - | 6030 | - | 6361 | - |
| Экономически активное население | 3004 | 49 | 3014 | 49 | 3016 | 50 | 3126 | 49 |
| Занятые в экономике , всего | 2935 | 48 | 2935 | 48 | 2945 | 49 | 3078 | 48 |

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Основными задачами по обеспечению качественного транспортного обслуживания жителей поселения и транзитного транспорта путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей являются:

- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние    автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

- реконструкция и строительство улично-дорожной сети;

- повышение качества обслуживания транзитного транспорта за счет строительство новых объектов придорожного сервиса.

В границах населённых пунктов Белозерского сельсовета нет крупных предприятий, поэтому система транспортных связей ориентирована на равномерное обслуживание территории поселения в целом и каждого из населенных    пунктов.

2.4 Характеристика сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги общего пользования связывают административный центр Белозерского сельсовета со всеми населёнными пунктами сельсовета,   Белозерского района, а также сопредельными районами Курганской области.

Протяжённость автомобильных дорог на территории сельсовета – 85,564 км, в том числе регионального и межмуниципального значения - 20 км. Через Белозерский сельсовет проходит федеральная автомобильная дорога «Подъезд к г. Тюмень от магистрали М-51 «Байкал» III категории (сан-зона 200 метров)» - 12 км.

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Все населенные пункты с постоянно проживающим населением имеют круглогодичные связи с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов.

Внутренние транспортные связи осуществляются по сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории населённых пунктов на территории сельсовета с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Главные улицы населенных пунктов обслуживают жилые территории, создавая нормативное обеспечение связи жилых территорий с центром населенных пунктов. Ширина проезжей части главной и поселковой улицы - 7 метров.

Общее протяжение сети улиц в населённых пунктах сельсовета составит 53,564 км, в том числе с твёрдым покрытием 22,853 км. По основным направлениям предусмотрено движение легкового и общественного видов транспорта –      автобусов и маршрутных такси, а также грузового транспорта, связанного с       обслуживанием села.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков и дворовых территорий. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны административного центра сельсовета - села Белозерское.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Таблица 2.5.1 - Информация по количеству транспортных средств (легковых, грузовых) по годам, за последние пять лет.

| № п/п | Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество грузовых автомобилей у населения, ед. | 127 | 123 | 120 | 115 | 105 |
| 2. | Количество легковых автомобилей у населения, ед. | 1284 | 1275 | 1270 | 1255 | 1262 |

По показателям пятилетнего наблюдения уровень автомобилизации в сельском поселении, в расчётный срок, не повыситься или повысится не существенно. Так же на несущественный уровень повышения автомобилизации указывает     невысокий темп роста населения.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в сельском поселении, на данный момент, отсутствуют. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков и дворовых территорий.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Все населенные пункты с постоянно проживающим населением имеют круглогодичные связи с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов.

Внутренние транспортные связи осуществляются по сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Главные улицы населенных пунктов обслуживают жилые территории,       создавая нормативное обеспечение связи жилых территорий с центром населенных пунктов.

Основные недостатки существующей улично-дорожной сети на территории сельсовета:

-Качество благоустройства улиц и дорог: отсутствие ливневой канализации,

низкое качество покрытия или полное его отсутствие, недостаточная освещенность, низкое качество озеленения улиц.

-Ширина ряда улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м).

-Недостаток дорог с асфальтовым покрытием, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Протяжённость пешеходных тротуаров в сельском поселении осуществляется в условиях малой обеспеченности пешеходными тротуарами. Согласно данных, предоставленных администрацией поселения, протяжённость тротуаров составляет 2,3 км. Согласно норм СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», улицы и дороги сельского поселения должны иметь в своём составе пешеходные тротуары, с характеристиками, соответствующими технической категории дороги.

В населенном пункте осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Специализированных велосипедных дорожек на территории сельского поселения нет. Генеральным планом не предусмотрено строительство и развитие велосипедного движения сельского поселения на расчётный срок.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,     состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует. Учитывая, что к территории сельского поселения относиться двадцать километров региональных и межмуниципальных дорог и двенадцать километров федеральной автомобильной дороги, движение грузовых транспортных средств осуществляется с большой интенсивностью. Есть необходимость в реконструкции 11,347 километров автомобильных дорог местного значения, в связи с тем, что не имеют твёрдого покрытия. Требуется строительство 100,23 километров тротуаров, для повышения безопасности дорожного движения.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Отсутствуют данные по количеству дорожно-транспортных происшествий для анализа уровня безопасности движения. Возможными факторами для появления дорожно-транспортных происшествий являются отсутствие тротуаров и отсутствие усовершенствованного покрытия автомобильных дорог.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Основной упор предлагается сделать на повышение качества автомобильных дорог за счёт ремонта и капитального ремонта. Так же необходимо увеличить покрытие автомобильных дорог пешеходными тротуарами. Так же необходимо обеспечить освещение на всех дорогах местного значения.

Вместе с тем предлагаются дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

1) развитие систем видеонаблюдение внутри поселения;

2) установка светофоров по форме Т-7 в непосредственной близости от школ, социальных объектов;

3) расширение систем видеофиксации скоростного режима;

4) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок путем проведения целевых операций.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения указана в таблице 2.11.1

Таблица 2.11.1 - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | Единица измерения | Совр. состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км | 58,564 | 85,87 |
| в том числе: |  |  |  |
| -автомобильная дорога федерального значения | км | 12,0 | 12,0 |
| - автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения | км | 20,0 | 20,0 |
| - основные улицы в жилой застройке, в том числе с усовершенствованным покрытием | км км | 53,564 23,853 | 53,87 34,20 |

2.12 Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирова-ния и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Белозерского сельсовета, Белозерского района, Курганской области.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

При условии, что на данный момент 57 % автомобильных дорог местного значения в сельском поселении не имеют твёрдое покрытие, так же на расчётный срок к 2031 году доля автомобильных дорог местного значения без твердого      покрытия будет составлять 37 %. Финансирование, выделяемое на развитие транспортной инфраструктуры недостаточно.

Таблица 2.13.1 Информация о средствах, вложенных в транспортную инфраструктуру за последние пять лет, тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, велосипедные дорожки, тротуары) | - | 73,6 | - | - | - |
| 2. | Содержание объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, велосипедные дорожки, тротуары) | 123,0 | 30,4 | 312,6 | 1188,5 | 1015 |

ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ  ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского округа

Перспективный расчёт численности населения Белозерского сельсовета проведём исходя из многолетних данных статистических наблюдений по Белозерскому району по трём вариантам:

вариант «Пессимистичный»;

вариант «Реалистичный»;

вариант «Оптимистичный».

В основу расчёта по 1 варианту положен прогноз среднегодовой убыли численности населения Белозерского района на 1,4%. Этот пессимистичный прогноз основан на совокупном действии сложившихся факторов: естественной убыли населения и миграционного оттока. По этому варианту прогнозная численность населения сельского поселения к 2031 году составит 5264 человек.

«Реалистичный» и «Оптимистичный» варианты демографического прогноза рассчитаны на предположении, что активная демографическая политика государства в форме национальных проектов приведёт к росту рождаемости и снижению смертности. Улучшение качества жизни в районе и в сельсовете в частности, развитие рынка труда дадут на первом этапе стабилизацию демографической ситуации в районе, на последующем этапе прогнозируется постепенное увеличение численности населения, в том числе и за счёт миграционного притока. Среднее значение показателя притока миграции предполагается постоянным в течение всего прогнозного периода и составляет 290 человек. Миграционный приток возможен в случае обеспечения новых рабочих мест в сельском поселении и создания при этом комфортных условий проживания. Возможно, что в условиях нехватки трудовых ресурсов и высокой демографической нагрузки может возникнуть необходимость активизации миграционной политики, причем основной упор будет делаться не на временную трудовую миграцию, а на привлечение мигрантов на постоянное место жительства.

В «Оптимистичном» варианте дополнительно учитывались влияния поведенческих факторов на состояние здоровья и сроки жизни населения (структура и качество питания, потребление алкоголя и курение, занятия спортом здоровый образ жизни, улучшение условий жизни в районе и т.д.). Увеличение уровня доходов населения способствует повышению рождаемости, что приводит к естественному приросту населения.

Данные по прогнозу численности населения представлены в генеральном плане сельского поселения.

Таблица 3.1.1 - Объекты бытового обслуживания

| Наименование населенного пункта | Наименование учреждения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| с. Белозерское | Ремонт обуви ИП Антонов Ю.А. | услуги населению |
| с. Белозерское | Салон «Кодак» | фотоуслуги населению |
| с. Белозерское | Салон «Клеопатра» ИП Тимошина Е.А. | парикмахерские услуги |
| с. Белозерское | Парикмахерская ИП Хайхароева Л.П., Борисова Е.Ю., Кондратова Л.А., Овчаренко Г.П. | парикмахерские услуги |
| с. Белозерское | Швейный цех | ремонт и пошив одежды |
| с. Белозерское | Ритуальные услуги «Реквием» | ритуальные услуги населению |
| с. Белозерское | Ритуальные услуги «Память» ИП Жевлакова Е.И. | ритуальные услуги населению |
| с. Белозерское | тех обслуживание и ремонт машин ИП Неупокоев С.В. | услуги населению |
| с. Белозерское | тех обслуживание и ремонт машин ИП Секисов И.В. | услуги населению |

Таблица 3.1.2 - Предприятия розничной торговли

| Наименование населенного пункта | Наименование предприятия торговли и его принадлежность | Вид и тип предприятия торговли |
| --- | --- | --- |
| с. Белозерское | магазин «Наташа» ИП Попкова С.М. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Тобол» ИП Фролов А.М. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Все для Вас» ООО «Меркурий» Антошкина Н.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Ивушка» ООО "Меркурий" Антошкина Н.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Черемушки» ООО "Меркурий" Антошкина Н.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | торговый центр ООО «Меркурий» Антошкина Н.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Каприз» аренда у Сычевой Л.В. (Фролов А.М.) | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Руно Зауралья» ИП Фролов А.М. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Уютный Дом» ИП Абабков Н.Г. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Елена» ИП Насонова В.П. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Надежда» аренда у Бусыгиной (Фролов А.М.) | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Домовенок» ИП Федотова Л.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Кубаночка» ИП Тимошина Е.А. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Хозяюшка» ИП Владимирова Н.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Мебельный салон» ИП Устюжанина Л.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Ассорти» ИП Кокорина Т.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Ритуал» ИП Личинкина А.Н. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Московская ярмарка» ИП Павлова А.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Восторг» ИП Попков А.Л. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Радуга» ИП Баженов В.П. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Балтика» ИП Малахова Е.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Тобол» ИП Малахова Е.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Путник» ИП Ступин А.Н. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Найдена» ИП Радица Н.А. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Книги» ИП Горшков И.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Сеть фотосалонов Радуга» ИП Реутов С.А. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | торговый павильон «Солнечный» ИП Ботников С.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Сказка» ИП Ботников С.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Автозапчасти» ИП Неупокоев С.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Автозапчасти» ИП Волкова Т.М. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Тюльпан» ОПС в административном здании | специализированный непродовольственный отдел, нестационарный |
| с. Белозерское | магазин «Бытовая техника» ИП Головчанский Н.Н. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Дюна» ИП Жевлакова Е.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин бытовой техники «Бирюса» ИП Калинина О.В. | специализированный непродовольственный объект, стационарный |
| д. Куликово | магазин «Росинка» ООО "Меркурий" Антошкина Н.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| д. Куликово | магазин «Селена-2» ИП Насонов С.В. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| д. Доможирова | магазин «Тополек» ИП Архипов С.Н. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Лакомка» ИП Фролов А.М. | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Сток-одежда» ИП Шемякина С.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Александрия» ИП Макарова О.А. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Ветеринарные товары» ИП Горшков В.И. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | магазин «Светлана» ИП Вилимас С.Г. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | отдел в торговом центре «Мебель в дом» ИП Овчинникова Т.В. | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | отдел в торговом центре «Региональная сеть магазинов «Распродажа» ИП Петухова Т.А. | специализированный непродовольственный объект, нестационарный |
| с. Белозерское | магазин «Мясной дом» Волкова Г.А | специализированный продовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | Салон сотовой связи «Мотив» | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | Салон сотовой связи ООО «Санта» | специализированный непродовольственный магазин, стационарный |
| с. Белозерское | Торговый центр «Магнит» | неспециализированный объект со смешанным ассортиментом, стационарный |

Таблица 3.1.3 - Объекты общественного питания

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта общественного питания | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| с. Белозерское | Кафе «КатерОК» ООО «Реквием» Пономарев А.В. | общественное питание |
| с. Белозерское | Кафе «Ивушка» ООО «Меркурий» Антошкина Н.В. | общественное питание |
| д. Корюкина | Кафе «Апшерон» Юсибова О.Н. | общественное питание |
| с. Белозерское | Школьная столовая | общественное питание |
| д. Куликово | Школьная столовая | общественное питание |

Таблица 3.1.4 - Сельскохозяйственные организации

| Наименование населенного пункта | Наименование сельскохозяйственной организации |
| --- | --- |
| с. Белозерское | ООО «Нива» |
| д. Корюкина | ОАО «Белозерская МТС» |
| с. Белозерское | ООО «Белозерское хозяйство» |
| д. Доможирова | ООО АК «Куликов родник» |

Таблица 3.1.5 – Инвестиционные площадки

| Наименование площадки | Место расположения площадки | Форма собственности | Площадь,га | Наличие инфраструктуры и коммуникаций | Предполагаемые направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | д. Куликово Белозерский район Курганская обл. | муниципальная районная (муниципальное образование Белозерского р-на | 842 кв. м с зем. участком | 2-х этажное здание из ж/б плит | продажа, аренда |
| Имущественный комплекс (3 склада,3 автогаража, котельная, администраивное здание, здание МТМ)ОАО "Белозерская машинно-технологическая станция" | д. Корюкина ул. Конституции,20 | собственность ОАО "Белозерская машинно-технологическая станция" | 7504 кв. м с земельным участком площадью 5,5 га | удаленность от автомагистрали-05 км, от г. Кургана-40 км, расстояние до ближайших домов 100м, имеется афальтовая площадка, на территории имеется трансформаторная постанция мощностью 630 ква, на расстоянии 60м проходит газопровод низкого давления, имеется законсервированная котельная мощностью 0,6 МГВт | аренда для производственных целей |
| Здание гаража | с. Белозерское ул. Рогачева,16а | муниципальная районная (муниципальное образование Белозерского района) | 862,6кв. м | 1-этажное кирпичное здание, 1966 г. постройки, удаленность от автомагистрали-1 км, от г. Курган-45 км, расстояние до ближайших домов 100м, на территории имеется трансформаторная подстанция мощностью 250Ква, по улице проходит газопровод низкого давления, водопровод | аренда для производственных целей |

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов, на территории сельского поселения, практически не изменяются.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов Белозерского сельсовета, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры     являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации сельсовета;

- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения, городского округа

Проектируемая улично-дорожная сеть решена с учетом:

- сложившейся системы улиц;

- планировочной структуры села;

- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, расположенными вне пределов села.

Классификация улично-дорожной сети, в соответствии с СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), принята следующая:

- главная улица;

- улица в жилой застройке.

Сформированная система УДС в с. Белозерское представлена следующим образом:

Планировочный  каркас  УДС  села  Белозерское	    представляет собой трёхлучевую систему, направленную из центра села в направлении юга, северо-запад и северо-восток. Северо-западный луч сформировался параллельно (вдоль) федеральной автодороги; северо-восточный луч направлен вдоль реки Тобол; южное направление ограничено деревней Корюкина.

Планировка кварталов имеет решетчатую систему, опирающуюся на каркас из основных улиц – ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. Попова. По ним же ориентирована трассировка второстепенных улиц.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети села Белозерское в увязке с планировочной структурой сельского поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В плане развития УДС с. Белозерское предлагается:

  - дополнить улично-дорожную сеть дорогами, проездами и тротуарами в новых жилых кварталах преимущественно в северо-восточной, северо-западной и западной частях с. Белозерское с прокладкой дорог местного значения;

  - существующую улично-дорожную сеть расширить и дополнить новыми жилыми кварталами преимущественно прямоугольно-решетчатой     системы;

  - в северо-восточной части продлить главную улицу Советская- Коммунаров, и дополнить новыми жилыми образованиями;

  - в северо-западной части продлить второстепенную улицу Кооперативная с нанизыванием на нее нового общественного центра и системы жилых кварталов;

  - в западной части на свободной территории продлить жилые улицы образовав новый жилой прямоугольно-решетчатый квартал;

  - сформировать сеть дополнительных проездов в проектируемой производственной зоне в северной части села Белозерское;

  - на последующих этапах проектирования предусмотреть систему велосипедных путей сообщения, что поможет решению задачи оздоровления населения, решению задачи по ограничению движения на индивидуальном автотранспорте;

  - проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для     временного хранения легковых автомобилей в производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Сформированная система УДС в д. Корюкина представлена прямоугольной решётчатой системой, опирающуюся на каркас внешних дорог и     частично ориентирована на реку Тобол.

В плане развития УДС д. Корюкина предлагается:

  - незавершенную существующую улично-дорожную сеть в южной части деревни закольцевать новыми жилыми кварталами;

  - организовать дополнительные проезды к новым производственным объектам.

Сформированная система УДС в д. Доможирова представлена следующим образом:

Планировочный каркас деревни Доможирова сформирован двумя улицами широтного направления в границах села параллельно ручью.

В плане развития УДС д. Доможирова предлагается увеличение количества дорог с твердым покрытием.

Сформированная система УДС в д. Куликово представлена следующим образом:

Планировочный каркас деревни Куликово имеет решётчатую систему, опирающуюся на дугу главной улицы - улицы Центральная и ориентирована на реку Тобол.

В плане развития УДС д. Куликово предлагается:

  - продлить улицы Центральная и Колхозная;

  - увеличение количества дорог с твердым покрытием;

  - в западной части на свободной территории продлить жилые улицы образовав новый жилой прямоугольно-решетчатый квартал.

Благодаря появлению нового жилого квартала улично-дорожная сеть  получила развитие преимущественно в западной части деревни в направлении производственных площадок. Новые улицы представляют собой прямоугольно- решетчатый каркас дублирующие главную улицу деревни.

Все дороги и стоянки автомобильного транспорта в границах водоохраной зоны и прибрежной полосы предлагается выполнить с асфальтобетонным покрытием. Мероприятия, связанные со строительством данного типа дорог, предлагается включить в перечень мероприятий первоочередного значения.

За расчетный период генплана предлагается усовершенствовать твердым покрытием следующие улицы – Ленина, Кирова, Калинина, Молодежная, Советская, К. Маркса, Кооперативная (в том числе в районе новой застройки), Нестерова, Центральная, Колхозная, Солнечная, общей протяженности – 5,53 км.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Решение задач автомобилизации предусматривает:

- улучшение возможности уровня автомобилизации индивидуального легкового транспорта;

- создание в общественных и жилых зонах пешеходных зон, обеспечивающих удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса;

- развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности или на ближайшую перспективу. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

В дальнейшем, при условии выполнения мероприятий программы по улучшению качества автомобильных дорог, увеличению обеспеченности пешеходными тротуарами и строительстве новых автомобильных дорог, должно наблюдаться снижение аварийности. Так же факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Роста негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду не предвидеться в связи с тем, что не будет наблюдаться резкого  увеличения автомобилизации.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ          ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках программы предложено три варианта развития транспортной   инфраструктуры.

Вариант 1 (базовый). Развитие Программы предусматривает сохранение существующих тенденций в транспортной инфраструктуре, то есть, содержание и ремонт только отдельных приоритетных объектов. Финансирование предполагается только из средств местного бюджета.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). Развитие Программы предусматривает выполнение мероприятий программы в полном соответствии с положениями генерального плана, так же предусматривает выполнение всех необходимых    мероприятий для повышения безопасности движения и улучшение комфортности жизни населения. Дополнительно, данный вариант предполагает демографический рост населения, то есть требует строительства новых объектов социальной инфраструктуры и жилых объектов, соответственно влечёт за собой развитие транспортной инфраструктуры. Финансирование предполагается из средств  местного и областного бюджета.

Вариант 3 (экономически обоснованный). Развитие Программы предусматривает выполнение мероприятий программы в полном соответствии с положениями генерального плана, так же предусматривает выполнение мероприятий для повышения безопасности движения и улучшение комфортности жизни населения. Финансирование предполагается из средств местного и областного бюджета.

В таблице 4.1 представлены укрупненные показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры, по итогам реализации на 2031 год.

Таблица 4.1 - Целевые индикаторы и показатели Программы

| Наименование индикатора | Единица измерения | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с усовершенствованным покрытием | % | 45 | 100 | 63 |
| Протяжённость автомобильных дорог федерального значения | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 53,56 | 63,00 | 53,87 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | 24,0 | 63,00 | 34,2 |
| Протяженность тротуаров | км. | 10,0 | 102,53 | 102,53 |
| Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | % | 9,8 | 100 | 100 |

При условии того, что демографическая ситуация в муниципальном образовании не показывает роста, так же при условии необходимости улучшения качества объектов транспортной инфраструктуры в части:

- Доведения параметров автомобильных дорог до нормативных в части   покрытия

- Необходимости повышения безопасности и комфортности пешеходного движения

В рамках реализации данной Программы, принимается третий вариант  развития, как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Целевые индикаторы и показатели Программы на принятый вариант развития представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Целевые индикаторы и показатели Программы на

принятый вариант развития

| Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с усовершенствованным покрытием | % | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 |
| Протяжённость автомобильных дорог федерального значения | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 53,56 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,2 |
| Протяженность тротуаров | км. | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 102,53 |
| Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | % | 9,8 | 19,5 | 29,3 | 39,0 | 48,8 | 100 |

В перспективе развития на первые пять лет, приоритетными, в части усовершенствования твёрдым покрытием будут следующие улицы: - Ленина, Кирова, Калинина, Молодежная, Советская, К. Маркса, Кооперативная, Коммунаров, Полевая, Зауральская, Дружбы, Луговая (в том числе в районах новой застройки), Нестерова, Солнечная, Центральная, Колхозная.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В расчетный период железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта не планируется. Основным видом транспорта остается автомобильный. Основным видом общественного транспорта остается автобус. Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории муниципального образования осуществляется, в основном, на территории придомовых участках жителей поселения. Специализированных гаражных комплексов и отдельных парковочных пространств Программой не предусмотрено.

Предусмотрено строительство станция технического обслуживания:

2022г.-2031г. - 2 шт

Предусмотрено строительство автомойки:

2022г.-2031г. - 1 шт

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Предусмотрено строительство тротуаров:

2017 г. – 7,7 км

2018 г. – 10,0 км

2019 г. – 10,0 км

2020 г. – 10,0 км

2021 г. – 10,0 км

2022 г. – 2031 г. – 52,53 км

Мероприятий по развитию велосипедного передвижения Программой не предусмотрено.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог

Предусмотрено строительство автомобильных дорог местного значения (с освещением):

2018 г. – 0,31 км

Предусмотрена реконструкция автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (щебёночное и асфальтобетонное покрытие):

2017 г. - 1,147 км

2018 г. – 2,0 км

2019 г. – 2,0 км

2020 г. – 2,0 км

2021 г. – 2,0 км

2022 г. – 2031 г.– 2,2 км

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объём и источники финансирования по реализуемым проектам строительства транспортной инфраструктуры:

- Основные улицы в жилой застройке, в том числе пешеходные тротуары – местный и федеральный бюджет.

- Автомойка и автостанции – 100 % иные источники финансирования.

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения представлена в таблице 6.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-07(08)-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- определение на основе объектов-аналогов.

Стоимость реализации мероприятий, согласно данной программы, определена на основании расчетов.

- Таблица 6.1 - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| Целевой показатель | Наименование мероприятия | Всего затраты, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |  |
| Цель. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета с повышением уровня ее безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | Строительство автомобильных дорог местного значения (с освещением) | 950 | - | 950 | - | - | - | - | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
|  |  | 8550 | - | 8550 | - | - | - | - | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |
| Цель. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета с повышением уровня ее безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | Реконструкция автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (щебёночное и асфальтобетонное покрытие) | 34680 | 3510 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6730 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
|  |  | 312120 | 31590 | 54990 | 54990 | 54990 | 54990 | 60570 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |
| Цель. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета с повышением уровня ее безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для пешеходного передвижения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тротуаров | Строительство пешеходных тротуаров | 2510 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1310 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
|  |  | 22590 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 11790 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |
| Цель. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Белозерского сельсовета с повышением уровня ее безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | Строительство автомойки | 7000 | - | - | - | - | - | 7000 | Внебюджетный источник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Строительство станция технического обслуживания | 12000 | - | - |  | - | - | 12000 | Внебюджетный источник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| - | Всего | 400400 | 37100 | 73100 | 63600 | 63600 | 63600 | 99400 | - |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры составляет 400400 тыс. руб. Из них внебюджетных средств 19000 тыс.руб.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При условии выполнения мероприятий на расчётный период согласно генерального плана, протяжённость объектов транспортной инфраструктуры вырастет на:

- Основные улицы в жилой застройке

строительство – 0,31 км

реконструкция – 11 347 км

- Пешеходных тротуаров-100,23 км

Во исполнение поручения №П-02-01/016 от 30.08.2016 года Департамент экономического развития Курганской области предлагает следующее.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры (далее — мероприятия) может осуществляться с использованием следующих критериев:

- полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета на реализацию  мероприятий;

- степень  достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

7.1 Полнота и  эффективность использования  средств  бюджета  на  реализацию мероприятий

P = (Vфакт + u)/ Vплан * 100%,

где:

P - полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета на реализацию  мероприятий

Vфакт - фактический объем  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию мероприятий за отчетный год (освоенные средства за отчетный период);

Vплан - плановый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.2 Степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

(S) осуществляется по формула:

S = SUM Ki /N, i = 1,

где:

S - степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы;

Ki - исполнение i планируемого  значения  показателя  муниципальной  программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Ai факт /Ai план * 100%, где:

Ai факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Ai план - плановое значение i показателя на отчетный год.

7.3 Показатели характеризующие цель и результаты реализации    проекта

Предлагаем использовать показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта по отрасли «Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры», рекомендуемые постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 года № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»:

- количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

- объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно - км в год;

- пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро - км в год;

- сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов;

- увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования.

7.4 Показатели эффективности мероприятий

Также исходя из опыта субъектов РФ предлагаем показатели эффективности мероприятий:

- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км;

- количество адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, единиц;

- количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения объектов, единиц;

- количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением, единиц;

- удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, процентов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ,  ГОРОДСКО О ОКРУГА

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры района, в состав мобилизационного плана экономики поселения.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

-  конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

-  высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

-  создание  условий  для  превышения  уровня  предложения  транспортных  услуг  над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения, городского округа должно осуществляться на основе  комплексного  подхода,  ориентированного  на  совместные  усилия  различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система поселения, городского округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные предложения по развитию транспортной инфраструктуры  предполагается  реализовывать  с  участием  бюджетов  всех  уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и  местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию  транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышения уровня безопасности движения,  доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.